Tổng kết phiên làm việc – V75 Module 1

Đã hoàn thành

- 1. Database Supabase (3 file SQL trong supabase/migrations/)

- 001_initial_schema.sql: 11 bảng (departments, salary_grades, salary_config, employees, users, attendance × 4, salary_records, activity_logs) + 5 enum + trigger updated_at.

- 002_rls_policies.sql: 6 helper function + RLS policies cho 4 role.

- 003_seed_data.sql: 8 phòng ban, ngạch-bậc đầy đủ (RULE-02), salary_config hiện hành (RULE-04).

- supabase/scripts/seed-users.mjs: tạo 8 demo user qua Auth Admin API.

- 2. Frontend (Vite + React 18 + TS + Tailwind + shadcn-style UI)

- AuthContext (login bằng CCCD ánh xạ cccd@v75.local, logout, change password, role check).

- ProtectedRoute (redirect login / change-password / unauthorized theo role).

- Trang: LoginPage (CCCD 9–12 số + khoá 5 phút sau 5 lần sai), ChangePasswordPage (5 quy tắc), DashboardPage, UnauthorizedPage.

- Layout: Sidebar render menu động theo role (10 mục) + Header dropdown đổi mật khẩu/đăng xuất.

- 5 UI primitives: Button, Input, Label, Card, Alert.

- 3. Hạ tầng

- netlify.toml (SPA fallback, security headers).

- .github/workflows/ci.yml (typecheck + lint + build trên Node 20).

- README đầy đủ + supabase/README.md.

- CLAUDE.md lưu DB password (đã thêm vào .gitignore).

- 4. Đã deploy & vận hành

- Site Netlify: https://luminous-marigold-a337b6.netlify.app/

- Env vars VITE_SUPABASE_URL + VITE_SUPABASE_ANON_KEY đã set trên Netlify.

- 3 SQL migration đã chạy trên Supabase project qvcqkciobetttltlqqjq.

- 8 demo user đã seed thành công, login thành công với 001199000001 / 8888V75.

Vấn đề đang tồn — chuyển sang phiên sau

- Bug đổi mật khẩu lần đầu: sau khi login lần đầu và nhập mật khẩu mới ở trang /change-password, bấm nút "Đổi mật khẩu" thì không có phản hồi. Console hiện 400 trên /auth/v1/token?grant_type=password (endpoint login, không phải endpoint update user — đáng nghi).

- Workaround tạm: Vào Supabase → Table Editor → bảng users → đổi must_change_password từ true thành false cho user cần dùng → login bypass được trang đổi mật khẩu.

- Cần điều tra ở phiên sau:

- Kiểm tra Network tab khi bấm "Đổi mật khẩu": có request /auth/v1/user PUT/PATCH không, status bao nhiêu, body là gì.

- Có thể Supabase Auth có policy mật khẩu mặc định khắt khe hơn 5 quy tắc client-side (yêu cầu ký tự đặc biệt chẳng hạn) → cần kiểm tra cấu hình Authentication → Policies trên Supabase Dashboard.

- Xem xét thêm log chi tiết hơn trong AuthContext.changePassword để bắt lỗi từ supabase.auth.updateUser.

Lưu ý bảo mật

- Secret key sb_secret_3Di35Vm2blZs7e6yj-U25A_OzDUPJK7 đã lộ trong chat — người dùng quyết định giữ nguyên không rotate. Cần lưu ý bảo vệ khi share project, hoặc rotate khi tiện.

- Lockout client-side (localStorage) là tạm thời — module sau cần thay bằng Edge Function đếm phía server.

- activity_logs đã có schema + RLS nhưng chưa nối hành động cụ thể — sẽ làm cùng module 2.

Lộ trình tiếp theo

- Module 2: CRUD phòng ban / nhân viên / salary_config versioned + quản lý user (chỉ admin_he_thong) — các route placeholder đã sẵn trong App.tsx.

- Module 3: Chấm công 4 khối + workflow draft → pending → locked + kiểm tra chéo lái xe (RULE-06).

- Module 4: Tính lương theo RULE-04/05 + snapshot vào salary_records.

- Module 5: Xuất PDF/Excel + cron TNVK & nâng bậc (RULE-02/03).

- Bạn có thể copy nguyên đoạn tổng kết này sang phiên mới để tôi nắm context nhanh và bắt đầu fix bug đổi mật khẩu hoặc triển khai Module 2.